АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2026     										№ 48

пос. Октябрьский

О проведении работ по санитарной очистке и

благоустройству территории

Октябрьского сельского поселения в 2026 году

В целях приведения территории Октябрьского сельского поселения в надлежащее санитарное состояние, в соответствии с Правилами внешнего благоустройства Октябрьского сельского поселения, утверждёнными Решением Октябрьской сельской Думы от 12.08.2022 № 66/257:

1.Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Октябрьского сельского поселения. Разработать планы мероприятий по выполнению комплекса работ с определением объёмов и сроков проведения работ, назначить ответственных за их выполнение и организацию.

1.1. В целях активизации работы по наведению порядка и благоустройства территории поселения и привлечения к участию в ней населения организовать проведение акций, конкурсов с поощрением победителей.

1.2. При подготовке мероприятий по благоустройству обратить особое внимание на приведение в порядок памятников, общественных мест и других общественно значимых объектов и прилегающих к ним территорий.

1.3. Привести в порядок детские площадки, обеспечить меры безопасности при их эксплуатации, привести в порядок остановку общественного транспорта, благоустроить сквер, посадить деревья и кустарники, клумбы и цветники.

2. Закрепить ответственным за выполнение плана мероприятий главу администрации Тимшину Елену Валентиновну.

3. Организовать с руководителями организаций всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями обеспечение должного уровня санитарного состояния зданий, закреплённых территорий, образцовое содержание торговых площадей, производственных площадок.

4. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации района и в официальном печатном издании «Информационный бюллетень».

Глава администрации

Октябрьского сельского поселения				                Е.В. Тимшина

___________________________________________________________________

УТВЕРЖДЁН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Главы

администрации Октябрьского

сельского поселения

от 14.04.2026  № 48

План мероприятий

по санитарной очистке и благоустройству территории Октябрьского

сельского поселения на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить Планы мероприятий по выполнению комплекса работ по благоустройству территории Октябрьского сельского поселения | До 01.05.2026 | Глава администрации |
| 2 | Разработать график проведения рейдовых мероприятий рабочей группы по территории | 22.04.2026 – 25.04.2026 | Глава администрации |
| 3 | Рабочей группе проводить рейдовые мероприятия с предоставлением информации по санитарной очистке и благоустройству территории поселения | Согласно графика | Глава администрации |
| 4 | Организовать работу по санитарной уборке и благоустройству территории | Май | Глава, руководители муниципальных учреждений |
| 5 | Принять участие в онлайн-конкурсах по экологии | Апрель-август | Руководители муниципальных учреждений |
| 6 | Отчёты руководителей предприятий, учреждений о проделанной работе Главе администрации поселения | 1 раз в год | Глава администрации |
| 7 | Приведение в надлежащее состояние памятника, сквера и других общественно значимых объектов и прилегающих к ним территорий | Май-июнь | Глава, руководители организаций, за которыми закреплены территории данных объектов |
| 8 | Организация работы по наведению порядка на придомовых территориях муниципального жилищного фонда, вывоз мусора | Апрель-Май-июнь | Глава, ЖКХ, население |
| 9 | Организация работы по очистке от мусора берегов водоемов | Май-октябрь | Глава, волонтёры |
| 10 | Проведение работ по ликвидации стихийных свалок мусора в зонах лесных массивов | Июнь-октябрь | Глава, ЖКХ, волонтёры |
| 11 | Проведение работ по очистке от мусора придорожных полос автомобильных дорог общего пользования | Май-сентябрь | Общественные работники |
| 12 | Озеленение территорий населённых пунктов | Июнь, сентябрь, октябрь | Глава, организации |
| 13 | Проведение адресной работы с владельцами домов, территории которых находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии | Май-октябрь | Глава, депутаты |
| 14 | Разбивка клумб возле бюджетных учреждений | Апрель, май, июнь | Депутаты сельской Думы, руководители предприятий |
| 15 | Скашивание сорной растительности возле жилых домов, предприятий, организаций | В течение летнего периода | Администрация сельского поселения, жители поселения, руководители предприятий, ООО «Октябрьский» |
| 16 | Благоустройство сквера, обрезка старых веток | Апрель - май | Администрация поселения, ООО «Октябрьский» |
| 17 | Обновление (побелка, покраска памятника В.И. Ленина) | Апрель-май | Специалисты администрации поселения |
| 18 | Ремонт уличного освещения | В течение года | Глава администрации |
| 19 | Благоустройство детской площадки, приборка, покраска | В течение летнего периода | Администрация поселения, по согласованию Дом Культуры |
| 20 | Приборка территорий возле пожарных водоёмов, гидрантов | В течение года | Муниципальная пожарная команда |